论文协作智能体开发项目计划

一、 项目任务与需求定义

本项目旨在构建一个基于多智能体架构的论文写作增强系统。项目以四种基础 Agent 为起点，演进为集成了智能动态路由、RAG长期记忆与协同机制的系统。系统覆盖从文献检索、数据可视化到 LaTeX 结构化调优的学术写作全流程，打造兼顾严谨科研辅助与人性化陪伴的智能辅助论文写作工具。

1.1 核心功能需求

- 文献检索：接入 arXiv、Google Scholar 等 API，实现基于关键词和语义的精准文献抓取。

- 领域趋势分析：对检索到的论文摘要进行聚类与热点提取，输出选题可行性建议。

- 统计分析：支持上传数据，自动完成描述性统计分析。

- 可视化分析：利用 Matplotlib/Seaborn 等库，根据数据自动生成符合 IEEE/ACM 规范的学术图表。

- 论文结构理解与格式优化：识别 LaTeX 源码中的语法错误、润色表达；深入理解LaTeX代码结构，提供整体上下文逻辑连贯的、结构性规范的优化建议。

- 整理论文思路：根据user给出的主题，要求以及和memory，专家库结合为user进行一个整篇/某一章节的写作思路。

- 图像生成：接入DALL/Stable diffusionAPI，对于用户在论文写作中可能遇到的精确需求图像，流程图，云图，或用户自定义prompt等进行图像生成。

- 建立资源库：建立多节点多类别RAG，包括检索论文资料库，专家经验知识库，用户自定义资源库等等，提高agent理解能力与任务完成质量。

- 多分支上下文：建立多分支上下文管理机制，类似于git的不同branch，允许不同branch有不同的上下文记忆和共用的上下文记忆，允许agent的记忆在多个状态之间迁移。面向用户需要中途频繁更改想法，需要可回退的尝试的场景。

- 建立基于路由选择的高效高质量智能体：通过训练模型/使用路由选择agent，针对不同任务选择不同的agent模型，以保证高效与高质量的平衡。

- 自适应路由功能：根据用户的输入或偏好以及实际处理的任务难易，自适应地选择合适的模型架构进行工作。

- 建立结构清晰有创造力的MAS：通过设计一个基于Planner–Executor 架构的MAS，提高论文协作智能体开发的表现情况。

- 兼具科研工作的严谨与人性化：设计agent可以多用过user的对话中体会其情绪状态，适时提出关于心里上的知道建议与情绪价值反馈，它不止是一个工具，更能在user进行科研工作时为他（她）提供情绪价值与陪伴。

二、 团队分工与资源配置

本项目初期采用“一人一框架”的并行开发模式，确保技术多样性与功能模块化

| 成员 | 负责框架 | 框架特性描述 | AI 协助任务 (AI Copilot) |
| --- | --- | --- | --- |
| 于天泽 | SimpleAgent | 单次推理模式。直接调用工具完成任务，适合快速响应。 | 辅助 API 封装与基础 Prompt 生成。 |
| 乔雨霖 | ReActAgent | 思考-行动循环。在执行检索和分析时具备逻辑推导能力。 | 协助调试 Reasoning 链路与工具链。 |
| 毛炜翔 | ReflectionAgent | 自我修正模式。在 LaTeX 优化和分析中通过自我评价提升质量。 | 生成对比样本，辅助编写评价准则。 |
| 唐骏涛 | PlanAndSolveAgent | 计划执行模式。先拆解复杂统计与可视化任务，再逐步解决。 | 协助复杂数学逻辑拆解与流程控制。 |

在完成三种 Agent 框架的初步搭建后，开发者也将对 Agent 的基本原理与系统设计方式形成更加深入的理解

在此基础上，项目将进入下一阶段的系统化开发

首先，我们将重点围绕以下四个核心模块开展同步学习与开发：

- 基于 AutoGen + LangGraph 的 Multi-Agent System 架构

- 路由（Router）模块：用于在不同模型与 Agent 之间进行动态任务分配

- RAG + Memory 模块：构建具备长期知识记忆与检索能力的智能体系统

- 多branch的context管理，构建具备多状态短期记忆的智能体系统

- Agent Skills 模块：逐步积累可复用的任务技能组件

在这一阶段中，我们将逐步设计并优化 Agent 之间的交互模式，例如任务分解、结果验证与信息共享机制。同时，我们计划构建并训练一个具有较好表现的路由模型，使系统能够根据任务类型、复杂度以及上下文信息自动选择最合适的模型或Agent执行任务。随着系统能力的逐步完善，我们也将持续扩展 Agent 的技能库，从而不断丰富系统的核心功能。

在完成上述模块后，项目将进入系统优化阶段

这一阶段的主要目标包括：

- 对 Multi-Agent System 的执行逻辑进行进一步调整，使任务规划与执行流程更加高效和稳定

- 优化 Agent 之间的协作机制，以减少冗余推理和不必要的调用开销

- 在核心功能基础上开发更多扩展能力，例如复杂文档分析、自动论文润色与结构优化等

- 开始进行 用户界面（UI）设计与开发，使系统从实验性原型逐步过渡到可交互的软件系统

在项目的最后阶段，我们将推动系统从模型原型向实际产品转化

目标是构建一个面向学术写作场景的LaTeX插件工具。该工具能够在用户撰写LaTeX文档时实时提供修改建议、结构优化建议以及智能辅助功能，从而显著提升写作效率

在这一阶段，我们还将重点关注以下方面：

Security：设计合理的权限控制与数据保护机制，确保用户文档与隐私信息的安全

Stability：优化模型调用与任务调度策略，保证系统在复杂任务场景下的稳定运行

Performance：通过缓存机制、任务调度优化等方式降低延迟

User Experience：进一步完善界面交互逻辑，使插件更加易用直观

最终，我们希望构建一个集 Multi-Agent 协作、智能路由、知识增强与实时写作辅助 于一体的 LaTeX 智能写作系统，为科研人员和学生提供高效、智能的学术写作支持。

三、 项目进度计划表

阶段里程碑

本项目整体开发计划划分为四个阶段，分别为 Agent 原型开发阶段、Multi-Agent 系统构建阶段、系统优化与界面开发阶段以及产品化实现阶段。各阶段按照技术复杂度逐步推进，从基础框架开发到系统集成，再到产品化落地，最终完成面向学术写作场景的 LaTeX 智能辅助系统。

第一阶段：Agent 原型开发阶段

本阶段主要采用“一人一框架”的并行开发模式，由团队成员分别实现不同类型的 Agent 架构，通过对多种 Agent 工作模式的实践探索，为后续 Multi-Agent 系统的设计提供技术基础。

主要任务包括：

（1）实现四种基础Agent架构：SimpleAgent、ReActAgent、ReflectionAgent 和 PlanAndSolveAgent。

（2）开发基本工具调用能力，例如 LaTeX 文本处理、信息检索以及数据分析等功能。

（3）搭建基础 API 调用框架与 Prompt 模板。

（4）借助 AI Copilot 工具辅助完成 API 封装、Prompt 设计、推理链调试以及样本生成等开发任务。

阶段成果为完成多个 Agent 原型系统，并形成不同 Agent 架构的对比分析，为 Multi-Agent 系统设计提供技术基础。

第二阶段：Multi-Agent 系统构建阶段

在完成基础 Agent 原型开发后，项目将进入 Multi-Agent 系统构建阶段。本阶段的目标是将单个 Agent 的能力整合为统一的多智能体系统，并构建系统的核心功能模块。

主要任务包括：

（1）基于 AutoGen 与 LangGraph 构建 Multi-Agent System 架构，实现多个 Agent 之间的协同工作。

（2）开发 Router 模块，使系统能够根据任务类型、复杂度以及上下文信息动态选择最合适的模型或 Agent 执行任务。

（3）构建 RAG + Memory 模块，实现文档检索、长期知识记忆

（4）实现类似git branch的上下文信息管理功能。允许agent的短期记忆在多个状态之间转换。

（4）开发 Agent Skills 模块，逐步积累可复用的任务技能组件。

（5）设计 Agent 之间的交互机制，包括任务拆解、信息共享以及结果验证流程。

完成本阶段后，系统将具备基本的 Multi-Agent 协作能力，并能够完成较为复杂的 LaTeX 文档分析与辅助任务。

第三阶段：系统优化与界面开发阶段

在 Multi-Agent 系统基础架构完成之后，项目将进入系统优化与界面开发阶段。本阶段的主要目标是对系统执行逻辑进行优化，并逐步开发用户交互界面。

主要任务包括：

（1）优化 Multi-Agent 的任务执行流程，提高任务规划效率并减少冗余推理。

（2）改进 Agent 之间的协作机制，提高多 Agent 协同工作效率。

（3）扩展系统功能，例如复杂文档分析、自动论文润色以及结构优化建议等功能。

（4）设计并开发用户界面（UI），使系统具备基本的交互能力。

完成本阶段后，系统将形成一个具备稳定运行能力和基本交互界面的智能写作辅助系统。

第四阶段：产品化与插件实现阶段

在完成系统优化之后，项目将进入产品化阶段。本阶段的目标是将系统从实验性原型转化为实际应用产品，并实现面向学术写作场景的 LaTeX 插件工具。

主要任务包括：

（1）将 Multi-Agent 系统功能集成到 LaTeX 编辑环境中，实现实时写作辅助功能。

（2）完善系统界面设计和用户交互体验。

（3）设计系统安全机制（Security），通过权限控制和数据保护措施保障用户文档与隐私安全。

（4）优化系统稳定性（Stability）和性能（Performance），通过缓存机制和任务调度优化降低响应延迟。

（5）持续改进用户体验（User Experience），使插件更加易用和高效。

最终，本项目将实现一个集 Multi-Agent 协作、智能路由、知识增强以及实时写作辅助 于一体的 LaTeX 智能写作系统，为科研人员与学生提供高效、智能的学术写作支持。

四、中期预期完成进度

截至项目中期的核心目标是：打通系统全链路，产出一个可运行的MVP原型，验证多Agent 协同与核心功能的技术可行性。具体预期指标与展现形态如下：

4.1 基础框架搭建成功

四种基础Agent架构搭建并独立调试完毕，基于AutoGen和LangGraph混合逻辑的主控框架搭建初步完成，Agent之间能够实现基础的消息传递与状态流转。

有类似git的branch上下文管理，允许agent记忆在多个状态之间迁移，符合人类思维跳跃和转变的现实情境。

RAG模块完成基本的本地向量库搭建，支持单篇或小批量的学术文档解析与检索学习。

4.2 路由分发与多Agent基本协同

Router模块实现最基础的模式搭建，比如能够根据用户显示提示进行路由；4种Agent基本架构以及多Agent架构可以协同在一起完成任务。

4.3 交互界面与功能实现

中期暂时不追求插件级完整UI，将实现基于命令行（或轻量级web）的基本交互界面。

智能体能够根据用户的指定的文件路径，进行最基本的latex论文辅助协作功能，能够根据用户的要求自主学习或检索相关文献，并提出润色建议。